REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI

CATANIA

Gara centralizzata regionale a procedura aperta finalizzata alla realizzazione di un Accordo quadro per la fornitura ed installazione di Risonanze magnetiche tradizionali, Risonanze magnetiche aperte, Gamma camera e n. 1 Tac 128 slice per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione siciliana.

Programma P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013- Linea di intervento 6.1.2.1 “Azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari regionali”.

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

|  | PREMESSA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OGGETTO |  |  |  |
| 1.1 | Oggetto della gara |  |  |  |
| 1.2 | Modalità di affidamento |  |  |  |
| 1.3 | Importo a base d’asta |  |  |  |
| 1.4 | Caratteristiche tecniche |  |  |  |
| 1.5 | Oneri in capo all’ Aggiudicatario della fornitura e in capo alle diverse Aziende |  |  |  |
| 1.6 | Durata e gestione del contratto di Fornitura |  |  |  |
| 1.7 | Luogo di esecuzione dei Contratti . |  |  |  |
| 1.8 | Subappalto |  |  |  |
| 1.9 | Modalità di finanziamento |  |  |  |
|  | REQUISITI DI PARTECIPAZIONE |  |  |  |
| 2.1. | Soggetti ammessi |  |  |  |
| 2.2. | R.T.I. e Consorzi |  |  |  |
| 2.3 | Requisiti necessari per la partecipazione |  |  |  |
| 2.4. | Avvalimento |  |  |  |
| 2.5. | Partecipazione a più Lotti |  |  |  |
|  | OFFERTA |  |  |  |
| 3.1. | Sopralluogo preventivo e ritiro planimetria locali |  |  |  |
| 3.2. | Presentazione dell'offerta |  |  |  |
| 3.3. | Contenuto del plico d'offerta |  |  |  |
|  | ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE |  |  |  |
| 4.1 | Documentazione Amministrativa - Busta “A” |  |  |  |
| 4.2 | Offerta tecnica - Busta “B” |  |  |  |
| 4.3 | Offerta economica- Busta “C” |  |  |  |
| 4.4 | Giustificazioni Prezzi- Busta “D” |  |  |  |
|  | MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA |  |  |  |
|  | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE |  |  |  |
| 6.1 | Criterio di aggiudicazione |  |  |  |
| 6.2 | Attribuzione dei punteggi |  |  |  |
| 6.3 | Aggiudicazione |  |  |  |
| 6.4 | Opposizioni e rilievi in sede di gara |  |  |  |
|  | ULTERIORI INFORMAZIONI |  |  |  |
| 7.1 | Modalità di acquisizione del disciplinare di gara e allegati |  |  |  |
| 7.2 | Chiarimenti , rettifiche, informazioni complementari e termine ultimo ufficiale |  |  |  |
| 7.3 | Ulteriori regole e vincoli |  |  |  |
|  | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE |  |  |  |
| 8.1 | Documentazione e verifiche per la stipula del contratto |  |  |  |
| 8.2 | Responsabilità e coperture assicurative |  |  |  |
| 8.3 | Modalità di consegna e collaudo |  |  |  |
| 8.4 | Garanzia full risk |  |  |  |
| 8.5 | Accettazione della fornitura |  |  |  |
| 8.6 | Fatturazione e pagamento |  |  |  |
|  | INADEMPIENZE, PENALITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA |  |  |  |
| 9.1 | Inadempienze |  |  |  |
| 9.2 | Penalità |  |  |  |
| 9.3 | Clausola risolutiva espressa ex art.1456 C.C. |  |  |  |
| 9.4 | Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità |  |  |  |
|  | DIRITTO D’ACCESSO, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI |  |  |  |
| 10.1 | Riconoscimento del diritto di accesso |  |  |  |
| 10.2 | Forma per l‘esercizio del diritto di accesso |  |  |  |
| 10.3 | Ufficio competente |  |  |  |
| 10.4 | Costi per l’accesso |  |  |  |
| 10.5 | Rifiuto dell’accesso |  |  |  |
|  | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |  |  |  |
|  | ADEMPIMENTI ANTIMAFIA |  |  |  |
|  | CONDIZIONI GENERALI E FINALI |  |  |  |
|  | ALLEGATI |  |  |  |

PREMESSA

Il presente documento disciplina un appalto pubblico da aggiudicare con procedura aperta esperita ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i (Codice Appalti) indetta dalla Azienda Ospedaliera Garibaldi  di Catania, che opera in qualità di Capofila nel processo di centralizzazione regionale degli acquisti ai sensi dell'art.1, c.455 della L.21 dicembre 2006, n.296, per l'affidamento della fornitura ed installazione di Risonanze Magnetiche, tradizionali e aperte, Gamma Camera e n. 1 Tac 128 slice per le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, secondo quanto previsto per l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia, con fondi del Po Fesr Sicilia 2007-2013 asse VI, linea 6.1.2.1.

L’appalto è teso a realizzare uno specifico Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione a più operatori , limitatamente ai lotti n. 1 (RNM tradizionali), n. 2 (RNM aperte) e n. 3 (Gamma camere), e con aggiudicazione ad un unico operatore per il lotto n. 4 /n. 1 TAC 128 slice) .

Nella presente gara l’ARNAS Garibaldi di Catania opera  in qualità di centrale di committenza , come previsto dall’art. 33 del Dlgs 163/056 e smi , anche in applicazione dell'art.5 della L.R. n. 5 del 14 aprile 2009, e, comunque in applicazione dello specifico mandato attribuito dall’Assessorato Regionale della Salute  con nota prot. /Serv.3/n.19102 del 23/07/2010 (D.D.G. n. 01672/10 del 22/06/2010), per conto delle Aziende Sanitarie nel seguito elencate, assumendo la funzione di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento della procedura di gara ed alla stipula del relativo Contratto, come meglio descritto nel presente Disciplinare di gara e nei suoi Allegati.

Le Aziende interessate (di seguito anche solo " Aziende Sanitarie/Aziende/Ospedali ") sono alcune delle  Aziende del Servizio Sanitario Regionale istituite con l’art.8 della L.R. n.5/09 e precisamente:

le n.9 Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.)

- Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta

- Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

- Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

- Azienda Sanitaria Provinciale di Messina

- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

- Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

- Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

le n.3 Aziende Ospedaliere Universitarie (A.O.U.)

- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e V.Emanuele di Catania

- Azienda Ospedaliera Universitaria G.Martino di Messina

- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P.Giaccone di Palermo;

le n.2 Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale ad alta specializzazione (A.R.N.A.S.)

- Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi – Catania

- Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico – Di Cristina –

Benefratelli – Palermo;

le n.2 Aziende Ospedaliere (A.O.)

- Messina (Papardo – Piemonte)

- Palermo (Villa Sofia – Cervello – Casa del Sole);

Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, del D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. Salvatore Torrisi, Direttore UOC  Provveditorato, Economato dell’A.RNAS Garibaldi di Catania, ferma restando la competenza delle singole Aziende Sanitarie sopraindicate in ordine alla necessità di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.119 c.3 del D.Lgs. n.163/06, relativamente al singolo Contratto di Fornitura.

1. OGGETTO

1.1. Oggetto della gara

Oggetto della presente gara è la fornitura di Risonanze Magnetiche Nucleari tradizionali ed aperte , Gamma Camera e di n. 1 Tac 128 slice (di seguito anche solo "Apparecchiature/Attrezzature") ivi inclusi alcuni  dispositivi opzionali ,parte dei lavori di installazione nonché i servizi connessi di manutenzione  post aggiudicazione , che verranno richiesti dalle Aziende tramite i Contratti di Fornitura.

La gara è suddivisa in 4 Lotti singoli ,distinti e separati, per la fornitura delle seguenti apparecchiature:

Lotto 1: n. 10 RNM tradizionali;

Lotto 2: n. 11 RNM Aperte;.

Lotto 3: n. 13 Gamma Camera;

lotto 4 : n. 1 TAC 128 slice.

I requisiti minimi (requisiti di conformità e caratteristiche tecniche) delle Apparecchiature e dei dispositivi opzionali, richiesti a pena di esclusione dalla gara, e le modalità di effettuazione dei lavori di installazione e prestazione dei servizi connessi sono descritti nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati, nonché nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare di gara.

La fornitura delle apparecchiature comprende a carico delle singole ditte fornitrici , ove necessari, anche i c.d. lavori di completamento e finitura dei locali dove allocarle sia nel caso di acquisto di nuova apparecchiatura sia nel caso di sostituzione dell’apparecchiatura esistente come esattamente specificati nel paragrafo 1.5 del presente Disciplinare di gara.

Oltre alla fornitura delle apparecchiature si prevede anche la manutenzione “full risk” delle Apparecchiature  per un periodo di 12 mesi dalla data di effettuazione del collaudo amministrativo nonché lo smaltimento, in caso di sostituzione , delle apparecchiature omologhe già installate.

Si precisa che  L’ARNAS Garibaldi di Catania e l’ARNAS Civico di Palermo si riserveranno la insindacabile facoltà di non procedere all’acquisto delle 2 Gamma camere aggiudicate in gara e di sostituirle, fino alla concorrenza del loro valore massimo ovvero con integrazione economica a loro totale carico per la parte eccedente il valore complessivo del finanziamento previsto , con uno dei sistemi   SPECT CT indicati in offerta dal concorrente aggiudicatario della attinente fornitura . A tal fine , senza che ciò formi oggetto di alcuna valutazione in sede di gara,  le Ditte dovranno indicare in offerta gli scostamenti economici necessari per procedere all’acquisto di tutte le diverse tipologie di Gamma Camera SPET TC , con dotazioni pari o superiori a quelle richieste in capitolato , presenti in catalogo con indicazione dei singoli incrementi percentuali di prezzo sul costo della Gamma camera indicato in offerta ( esempio offerta ditta XX = Gamma Camera modello CFR =  € 150.000 Iva esclusa  ……In catalogo : SPET TC  4 slice incremento del 57% ( dunque costo = € 235.500 Iva esclusa )…. SPET TC  8 slice incremento del 65% …etc..

Tale previsione è da intendersi come opzione non oggetto di valutazione  .

Per quanto concerne l’apparecchiatura prevista per il Lotto 4  , su indicazione dell’Assessorato Regionale della Salute in ordine alla possibile realizzazione di programmi di valutazione diagnostica rivolta alla prevenzione clinica sulla popolazione siciliana , potranno essere previsti ulteriori acquisti – con base di partenza delle medesime condizioni contrattuali di aggiudicazione e nell’ambito del cd quinto d’obbligo – della apparecchiatura prevista al Lotto n. 4 della presente gara e da collocare esclusivamente  in ambito AOU ed ARNAS ; Anche tale previsione è da intendersi come opzione non oggetto di valutazione  .

1.2 – Modalità di affidamento

Al fine della scelta del contraente si procede all’espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. Ciascuno dei singoli lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 della presente procedura sarà aggiudicato ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri di valutazione specificati nel paragrafo 6.

Limitatamente ai lotti n. 1 (RNM tradizionali), n. 2 (RNM aperte) e n. 3 (Gamma camera) tale procedura di gara è finalizzata alla realizzazione di un Accordo quadro possibilmente con più operatori economici ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 2, e dell’art. 59 del medesimo D.Lgs. 163/2006 in ragione  dell’entità e del numero delle apparecchiature da acquisire e per la volontà di questa Amministrazione aggiudicatrice di tutelare al meglio la concorrenza fra le diverse ditte specializzate nella fornitura come in ragione della necessità di ottimizzare i tempi di consegna.

Il numero degli aggiudicatari del lotto, e dunque dei fornitori ammessi alla stipula dell’Accordo Quadro, varia da n. 1 a n. 3 unità in rapporto al numero delle offerte valide che concorreranno a formare la graduatoria di merito finale, così come stabilito nella tabella seguente:

| Numero offerte valide secondo graduatoria finale | Numero fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro |
| --- | --- |
| Fino a 2 | 1 |
| Fino a 3 | 2 con le quantità sottoriportate |
| Da 4 in su | 3 con le quantità sottoriportate |

La fornitura dei lotti in questione verrà quindi aggiudicata, ai sensi dell’art. 59 c. 6 del d.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., senza nuovo confronto competitivo, secondo l’ordine di priorità di seguito specificato in base alla graduatoria di merito finale per  ogni singolo lotto in questione:

- IN CASO DI DUE  OFFERTE VALIDE : alla 1a migliore offerta in graduatoria verrà assicurato in primo luogo il 70% ( con arrotondamento alla unità superiore ) della fornitura, alla 2a in graduatoria il 30% ( con arrotondamento in difetto) della fornitura, una volta esaurito il massimale della prima in graduatoria.

- IN CASO DI TRE OFFERTE VALIDE E PIÙ :

PER IL LOTTO 1 :

  - alla 1a migliore offerta in graduatoria verrà assicurata la fornitura di n. 6 apparecchiature ;

  - alla 2a migliore offerta in graduatoria verrà assicurata la fornitura di n° 3 apparecchiature, una volta esaurito il massimale per la prima in graduatoria;

  - alla 3a migliore offerta verrà assicurata la fornitura di n° 1 apparecchiatura , una volta esaurito anche il massimale della seconda in graduatoria;

PER IL LOTTO 2  :

  - alla 1a migliore offerta in graduatoria verrà assicurata la fornitura di n. 7 apparecchiature;

  - alla 2a migliore offerta in graduatoria verrà assicurata la fornitura di n° 3 apparecchiature, una volta esaurito il massimale per la prima in graduatoria; alla 3a migliore offerta verrà assicurata la fornitura di n° 1 apparecchiatura , una volta esaurito anche il massimale della seconda in graduatoria;

PER IL LOTTO 3  :

  - alla 1a migliore offerta in graduatoria verrà assicurata la fornitura di n. 8 apparecchiature ;

  - alla 2a migliore offerta in graduatoria verrà assicurata la fornitura di n° 4 apparecchiature, una volta esaurito il massimale per la prima in graduatoria;

  - alla 3a migliore offerta verrà assicurata la fornitura di n° 1 apparecchiatura, una volta esaurito anche il massimale della seconda in graduatoria;

N.B.:  La Fornitura delle singole attrezzature avverrà, a seguito della stipula del contratto fra l’ARNAS Garibaldi di Catania e le Ditte aggiudicatarie, senza ulteriore confronto concorrenziale , sulla base della richiesta di Ordinativo di Fornitura  proveniente dalle singole Aziende Sanitarie a questa ARNAS Garibaldi  cui è stato dato mandato di rappresentanza per l’approvvigionamento e l’aggiudicazione dei beni e servizi collegati. A seguito di detta richiesta delle singole Aziende Sanitarie, l’ARNAS Garibaldi  inoltrerà, in base all’ordine cronologico di ricezione o sulla base di diversa assegnazione concordata dall’ARNAS Garibaldi  con l’Assessorato Regionale della Salute, apposita comunicazione al Fornitore per la relativa fornitura ed installazione.

Dopo l’inoltro da parte di questa ARNAS Garibaldi della comunicazione di Ordine di Fornitura alle singole Aziende Sanitarie alla/e Ditta/e aggiudicataria/e il rapporto contrattuale intercorrerà unicamente e semplicemente fra la/e Ditta/e predetta/e e le singole Aziende Sanitarie interessate alla fornitura ed installazione delle attrezzature, avendo questa azienda capofila assolto definitivamente alla sua funzione. La liquidazione delle spettanze risulterà pertanto in carico della singola Azienda destinataria del bene .

1.3 – Importo a base d’asta

L’importo unitario per l’acquisizione delle apparecchiature è determinato secondo la somma che, a valere sui fondi del PO FESR Sicilia 2007-2013, definita in sede di negoziazione fra l’Assessorato alla Sanità e le singole Aziende Sanitarie, è stata finalizzata all’acquisizione, quindi comprensiva di IVA, delle singole apparecchiature e precisamente:

Lotto n.1: n.1 RNM tradizionale  € 1.300.000,00  Iva compresa

Lotto n.2: n.1 RNM open  	  € 1.320.000,00  Iva compresa

Lotto n.3: n.1 Gamma Camera     € 250.000,00  Iva compresa

Lotto n. 4: n. 1 TAC 128 slice        € 1.800.000,00 Iva compresa

Nel dettaglio gli acquisti da effettuare risultano riportati nel piano acquisti allegato al presente disciplinare e attinenti a :

Lotto 1: 	n.10 RNM tradizionali  di nuova installazione ;

Lotto 2: 	n. 11 RNM aperte , di cui

- N° 2  In sostituzione di apparecchiature già in dotazione

- N° 9 di nuova installazione

Lotto 3:		n. 13 Gamma Camere,	di cui

- N° 4  In sostituzione di apparecchiature già in dotazione

- N° 9 di nuova installazione

Lotto 4:               n. 1 acquisto TAC 128 slice

- In sostituzione di apparecchiature già in dotazione

Pertanto il finanziamento totale sui previsti n. 34 interventi di acquisto o sostituzione di attrezzature, di cui alla nota assessoriale prot.n. /Serv.3/n.19102 del 23/07/2010, per l’attuazione della linea d’intervento 6.1.2.1. del Po Fesr 2007/2013, finalizzato all’acquisizione di apparecchiature diagnostiche di alta tecnologia per la presente gara ammonta ad € 30.770.000,00 (iva compresa) cui deve sommarsi l’importo di €  1.800.000,00 relativo all’intervento di acquisto della TAC 128 slice per un importo complessivo di € 32.570.000,00 Iva compresa.

Gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per ogni singola apparecchiatura e per i vari lotti, risulteranno essere pari al 3% del singolo valore.

Il calcolo dell’IVA, se si tratta di installazione di nuove apparecchiature atteso che richiederanno opere di allestimento locali, sarà determinato al 10%, quindi con regime agevolato di IVA; se invece si tratta di sostituzioni il calcolo è al 20%.

La presente gara prevede , oltre agli importi preventivati per l’acquisizione delle apparecchiature , la attribuzione di uno specifico punteggio ai costi relativi alla manutenzione “full risk”,  per i n. 4 anni consecutivi dopo il primo anno di garanzia (1 + 4 anni supplementari complessivi).

N.B.: Le Aziende Sanitarie che possiedono un Servizio di Ingegneria Clinica potrebbero avere costi di gestione diversi ovvero la necessità di trasferire il Contratto – al costo indicato in offerta – al proprio servizio di Ingegneria Clinica con riserva di non utilizzare tale parte di costo e dunque non sottostare all’obbligo contrattuale. Eventualmente, se posto, il problema riguarderà la singola Azienda Sanitaria interessata e la Ditta aggiudicataria, dopo la stipula del Contratto fra l’ARNAS GARIBALDI e le ditte aggiudicatarie.

In conclusione gli importi a base d’asta per ogni singolo Lotto risultano essere i seguenti :

BASI D’ASTA COSTI APPARECCHIATURE

Lotto 1: ( singola apparecchiatura € 1.300.000 - 10% Iva -3% oneri sicurezza)

- singola RNM tradizionale in nuovo acquisto..............€ 1.147.396 Iva 10% e oneri sicurezza del 3% esclusi

- totale n°10-  RNM tradizionali……..€ 11.473.960 Iva 10% e oneri sicurezza del 3% esclusi

Lotto 2: ( singola apparecchiatura € 1.320.000 -  Iva -3% oneri sicurezza)

- singola RNM aperta  in sostituzione ..............€ 1.067.961 Iva 20% e oneri sicurezza del 3% esclusi

- singola RNM aperta in nuovo acquisto ……….€ 1.165.048 Iva 10% e oneri sicurezza del 3% esclusi

- totale n°11-  RNM aperte ……..€ 12.621.354 Iva 10 / 20% e oneri sicurezza del 3% esclusi

Lotto 3: ( singola apparecchiatura € 250.000 -  Iva 10/20% e 3% oneri sicurezza)

- singola Gamma Camera in sostituzione ..............€ 202.265 Iva 20% e oneri sicurezza del 3% esclusi

- singola Gamma Camera  in nuovo acquisto ……….€ 220.653 Iva 10% e oneri sicurezza del 3% esclusi

- totale n°13 Gamma Camera  ……..€ 2.831.713 Iva 10 / 20% e oneri sicurezza del 3% esclusi

Lotto 4: ( singola apparecchiatura € 1.800.000 -  Iva 20% -3% oneri sicurezza)

- singola TAC 128 in sostituzione ..............€ 1.456.310 Iva 20% e oneri sicurezza del 3% esclusi

BASE  D’ASTA COSTI MANUTENZIONE  FULL RISK ( Quadriennio oltre i 12 mesi di garanzia )

- Lotto 1 RNM Tradizionali : € 120.000 Iva esclusa  per anno

- Lotto 2 RNM aperte :  € 122.000 Iva esclusa per anno

- Lotto 3 Gamma Camera € 25.000 Iva esclusa per anno ( in caso di acquisto di SPET TC sarà applicato dall’ARNAS interessata  il medesimo rapporto percentuale calcolato rispetto al valore di acquisto )

- Lotto 4 TAC 128 Slice  € 180.000 Iva esclusa

N.B.: In sede di valutazione dell’elemento prezzo non verranno sommati i costi relativi agli oneri di sicurezza in quanto non soggetti a ribasso. Le offerte che risulteranno essere superiori alla base d’asta verranno escluse .Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per attrezzature per le quali venga accertata la sostanziale equivalenza o comparabilità tecnica, l’ARNAS si riserva di non procedere all’aggiudicazione degli appalti specifici, nella misura in cui si avvarrà della Convenzione CONSIP attivata e qualora i costi unitari delle apparecchiature risultassero inferiori a quelli risultanti dalla presente gara .

1.4 - Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche, minime ed indispensabili, della fornitura completa si possono ricavare dettagliatamente dal Capitolato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare .

Nel caso in cui la descrizione di una o più attrezzature poste in gara corrispondano, in tutto od in parte, a caratteristiche tecniche ritenute peculiari in capo ad altra potenziale concorrente , ai sensi dell’art. 68 c.3 lett. a) del D.L.vo n° 163/06 deve intendersi automaticamente inserita la clausola “…… o equivalente”. Ai sensi dell’art. 68 c. 6 del predetto D.Lgs. “L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con apposita dichiarazione che allega all’offerta”, dove evidenziando la non conformità, motivi l’equivalenza funzionale, nonché la documentazione scientifica a supporto di quanto dichiarato.

In ogni caso si precisa che proprio al fine di garantire la par condicio e la massima trasparenza alla presente procedura è stato esperito specifico dialogo tecnico svoltosi in data 24 e 25 Febbraio 2011 con il mercato di riferimento delle RNM e Gamma camera .

1.5 – Oneri in capo all’ Aggiudicatario della fornitura e in capo alle diverse Aziende

Con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto (di seguito anche "Fornitore"), l’ARNAS Garibaldi stipulerà, anche per conto delle Aziende Sanitarie deleganti, un Contratto con il quale verrà regolamentata la Fornitura di cui sopra.

La fornitura è prevista in 4 lotti singoli ,distinti e separati.

Saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria della quota di fornitura di ciascun lotto attinente le RNM ( o della TAC da 128 in quanto lavori/forniture  analoghe) e costituirà oggetto del Contratto, oltre quanto dettagliatamente specificato nel paragrafo 8.5 cui si rinvia, altresì:

a) la fornitura e l’installazione comprensive, quindi, del trasporto alla destinazione finale , montaggio, collaudo delle apparecchiature nuove di fabbrica e in configurazione base, secondo i requisiti minimi stabiliti come indicati nell’offerta presentata in sede di gara ;

b)  i costi dei seguenti lavori, attrezzature, arredi e accessori:

- Realizzazione ed installazione della Gabbia di Faraday

- Realizzazione ed installazione degli  schermi magnetici;

- Realizzazione ed installazione dell’ impianto di condizionamento dedicato alla RNM ;

- Fornitura degli  arredi porta bobine

- Fornitura ed installazione del  quadro elettrico;

- Fornitura della prima carica di elio ;

- Fornitura di n. 1 ventilatore amagnetico ;

- Fornitura di n. 1 iniettore.

Saranno a carico delle singole AO/ASP destinatarie delle RNM ( e della TAC da 128 ) tutti i restanti lavori ed in particolar modo i seguenti , da sottoporre alla supervisione di un Fisico sanitario:

- Individuazione di un area di almeno 60 mq possibilmente con terrapieno e lontano da masse ferrose (parcheggi, ascensori e quant’altro);

- opere strutturali di consolidamento;

- collegamento elettrico adeguato (almeno 150 kw/a  sino all’area di interesse);

- almeno due punti rete internet;

- acqua refrigerata

- accessibilità e predisposizione percorso del magnete;

- i locali accessori: sala d’aspetto, spogliatoi, bagni, preparazione emergenza e anamnesi;

- tubo Quench sino al locale.

Per quanto concerne le Gamma Camera sarà onere della ditta concorrente presentare  all’interno della documentazione di gara in distinta busta sigillata che verrà aperta in sede di gara ma che non costituirà in alcun modo oggetto di valutazione né qualitativa né di prezzo ( essendo una possibilità lasciata alla insindacabile discrezionalità delle singole aziende destinatarie delle Gamma Camera da installare ) i seguenti documenti :

  - layout di istallazione

  - le dotazioni minime in ottemperanza alle norme di buona preparazione (NBP)

  - il valore di stima dei lavori con range di approssimazione del +/-20%

  - il Sub-Appaltatore

Si ribadisce come il valore percentuale dei lavori così determinato ( sia per RNM che per Gamma Camera ) non farà parte della valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Ciascuna Azienda sanitaria potrà a propria discrezione avvalersi, al fine dell’esecuzione dei lavori propedeutici all’istallazione, della Ditta sub-appaltatrice indicata dal’aggiudicatario o provvedere diversamente con apposita gara.

Si precisa come , invero , solo nel caso in cui l’ARNAS Civico di Palermo e/o l’ARNAS Garibaldi di Catania decidessero di acquisire una SPET TC anziché n. 2 gamma camera ,gli ulteriori costi per i lavori di predisposizione locali , impiantistica e  schermature saranno ritenute ricomprese nelle percentuali di incremento costo indicate in offerta dalla ditta aggiudicataria .

c) Il contratto di manutenzione “full risk”, come specificato nel Capitolato tecnico cui si rinvia, deve intendersi comprensivo del tubo radiogeno (per la Tac 128 anche nel caso in cui risulti essere più di uno in dotazione ), della sostituzione delle bobine e del rabbocco dell’elio per le RNM, degli aggiornamenti SW per RNM e gamma Camera ove necessario, per i n. 4 anni consecutivi dopo il primo anno di garanzia full risk (1 + 4 anni), nonché del ritiro e dello smaltimento, se richiesti, delle attrezzature da sostituire.

Nel caso di acquisto di SPET TC  il contratto quadriennale di manutenzione full risk risulterà essere pari alla percentuale  praticata in sede di gara per la TAC da 128 Slice.

1.6 Durata e gestione del contratto di Fornitura

In forza del Contratto di fornitura, l'aggiudicatario si obbliga ad accettare, mediante adempimento entro un lasso di tempo di 4 mesi dalla ricezione per un nuovo acquisto e di n.2 mesi per una sostituzione, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Sanitarie sino al raggiungimento dei quantitativi delle Apparecchiature sopra riportati; pertanto, i singoli Contratti di Fornitura con le Aziende si concludono mediante la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi direttamente dalle Aziende,.

Il Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per l’ARNAS Garibaldi  nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo il Contratto stesso le condizioni generali dei Contratti di Fornitura conclusi dalle singole Aziende contraenti con I'emissione degli ordinativi di Fornitura.

Con riferimento a ciascun singolo Lotto, il Contratto ha una durata di 6 (sei ) mesi decorrenti dalla data di attivazione del Contratto medesimo e potrà essere prorogato su semplice decisione della ARNAS Garibaldi fino ad ulteriori 6 mesi (sei) mesi dall’emissione dell’ordine (sia per le attrezzature di nuova acquisizione che per le attrezzature da sostituire).

Al fine di rispettare le previsioni temporali indicate all’art. 59 del D.Lgs. 163/06,  si dispone che l’accordo quadro abbia una durata biennale, decorrente dalla data di adozione della relativa delibera di aggiudicazione definitiva, con possibilità di utilizzare le relative risultanze, su indicazione dell’Assessorato Regionale Sanità , per  tale periodo e sino alla concorrenza massima di un controvalore pari a 1/5 del valore complessivo aggiudicato .

Resta inteso che per durata del Contratto si intende il termine di utilizzo del Contratto medesimo e, quindi, di adesione mediante Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende; il Contratto, pertanto, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura attuativi del medesimo e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.

1.7 Luogo di esecuzione dei Contratti .

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali, le modalità di acquisto, se nuova apparecchiatura o sostituzione, sono i seguenti :

Lotto n. 1: n.10 RNM tradizionali

| LUOGO DI ESECUZIONE |  | Nuova installazione |
| --- | --- | --- |
| ASP AGRIGENTO | - P.O. S.GIOVANNI DI DIO-AGRIGENTO | SI |
| ASP CALTANISSETTA | - P.O. S. ELIA - CALTANISSETTA | SI |
|  | -P.O. VITTORIO EMANUELE – GELA | SI |
| ASP ENNA | P.O. UMBERTO I- ENNA | SI |
| ASP MESSINA | POLI-AMBULATORIO-MESSINA NORD | SI |
| ASP RAGUSA | P.O. R. GUZZARDI -VITTORIA | SI |
| ASP TRAPANI | P.O. BIAGIO | SI |
| AOU CATANIA | POLICLINICO RODOLICO | SI |
| AOU PALERMO | POLICLINICO PAOLO GIACCONE | SI |
| AO PALERMO | AO CERVELLO VILLA SOFIA | SI |
| TOTALE |  | TOTALE ACQUISTI: 10 |

Lotto n. 2: n.11 RNM aperte

| LUOGO DI ESECUZIONE |  | NUOVA INSTALLAZIONE | SOST. |
| --- | --- | --- | --- |
| ASP AGRIGENTO | - P.O. BARONE LOMBARDO-CANICATTI’- | SI |  |
|  | P.O. S. GIACOMO D’ALTOPASSO-LICATA - | SI |  |
| ASP CATANIA | - P.O. SS SALVATORE-PATERNO’ | SI |  |
|  | -P.O. S. MARTA E S. VENERA-ACIREALE | SI |  |
| ASP PALERMO | P.O. CIVICO DI PARTINICO | SI |  |
|  | P.O. VILLA DELLE GINESTRE-PALERMO | SI |  |
| ASP RAGUSA | P.O. MAGGIORE-MODICA | SI |  |
| ASP SIRACUSA | P.O. DI MARIA-AVOLA | SI |  |
| ASP TRAPANI | P.O. V. EMANUELE -CASTELVETRANO | SI |  |
| ARNAS CIVICO PALERMO | P.O. CIVICO E BENFRATELLI-PA |  | SI |
| ARNAS GARIBALDI CATANIA | P.O. GARIBALDI CENTRO |  | SI |
| TOTALE |  | TOTALE ACQUISTI: 11 |  |

Lotto n. 3: n.13 Gamma Camera

| LUOGO DI ESECUZIONE |  | Nuova Installazione | SOST. |
| --- | --- | --- | --- |
| ASP CALTANISSETTA | P.O. S.ELIA-CL | SI n.2 |  |
| ASP ENNA | P.O. UMBERTO I | SI n. 2 |  |
| ASP RAGUSA | OMPA | SI n.2 |  |
| AOU MESSINA | POLICLINICO G. MARTINO |  | SI |
| AOU PALERMO | POLICLINICO PAOLO GIACCONE |  | SI |
| ARNAS CIVICO PALERMO | P.O. CIVICO E BENFRATELLI-PA | SI |  |
|  | OSP. DEI BAMBINI DI CRISTINA | SI |  |
| ARNAS GARIBALDI CATANIA | P.O. GARIBALDI CENTRO |  | SI |
|  | P.O. GARIBALDI NESIMA |  | SI |
| AO PIEMONTE-PAPARDO MESSINA | P.O. PAPARDO | SI |  |
| TOTALE |  | TOTALE ACQUISTI: 13 |  |

Lotto n. 4 : n. 1 TAC 128 slice

| LUOGO DI ESECUZIONE |  | Nuova Installazione | SOST. |
| --- | --- | --- | --- |
| AOU Catania | Policlinico Rodolico |  | SI |
| TOTALE |  | TOTALE ACQUISTI: 1 |  |

Le destinazioni di cui al presente elenco potranno subire variazioni , intesa come diversa destinazione rispetto a quella indicata  , in un limite del 10% dei siti individuati senza che ciò possa comportare rimostranza alcuna da parte dei soggetti aggiudicatari.

1.8. Subappalto

E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare, nell’offerta per i lavori e/o le forniture e/o i servizi a carico della stessa , le parti di fornitura che intendono eventualmente subappaltare a terzi rimanendo, comunque, impregiudicata la responsabilità del fornitore aggiudicatario.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;

- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la singola Azienda copia autentica del contratto di subappalto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art.118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;

- con il deposito del contratto di subappalto I'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n.575/1965 e s.m.i..

E inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda Sanitaria sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per gli eventuali lavori/forniture/ servizi eventualmente affidabili alla ditta discrezionalmente da parte delle singole Aziende sulla base del Layout presentato in sede di gara dal concorrente  si procederà a tali adempimenti successivamente alla presente aggiudicazione e direttamente con la Azienda Sanitaria interessata .

Relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il presente appalto vedasi paragrafo 9.3, 9.4 .

1.9. Modalità di finanziamento

La fornitura e l’installazione (chiavi in mano per gli oneri espressamente previsti in carico alla aggiudicataria della fornitura) delle apparecchiature predette, comprensive del costo dei lavori nei limiti su indicati, saranno finanziate, accedendo ai fondi europei disponibili del Po Fesr Sicilia Asse VI, linee 6.1.2.1. Alte tecnologie, D.D.G. n.01672/10 del 22/06/2010, sino alla concorrenza della somma prevista in sede di negoziazione fra l’Assessorato Regionale e le singole Aziende Sanitarie.

Il costo relativo alla manutenzione troverà, invece,copertura nei Bilanci di competenza delle singole Aziende del SSR interessate.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva successivamente al Decreto di ammissione al finanziamento e di assegnazione da parte dell’Assessorato Regionale alla Salute ovvero di non procedere all’aggiudicazione definitiva se per qualsiasi motivo non dovesse avere la copertura finanziaria necessaria al termine della procedura di gara. In tali casi nulla sarà dovuto, a titolo alcuno ai concorrenti.

Qualora la ditta aggiudicataria , nonostante la trasmissione dell’ordinativo di consegna , non possa concretamente installare l’apparecchiatura a causa della mancata ultimazione dei lavori o mancata acquisizione delle autorizzazione all’utilizzo delle sostanze radioisotope o per qualunque  causa ad essa non attribuibile e comunque addebitabile alla Azienda Sanitaria destinataria del bene  , e solo nel caso in cui la singola Azienda ne faccia formale richiesta ed ottenga espressa autorizzazione da parte dell’Assessorato Regionale della Salute , potrà verificarsi la possibilità di procedere ad un pagamento di parte delle spettanze ( per un importo non superiore al 50% ) a fronte di una polizza assicurativa pari all’importo da erogare e con obbligo di effettuare il collaudo entro i successivi 6 mesi.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

2.2. R.T.I. e Consorzi

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. È consentita la partecipazione di Consorzi di imprese con I'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

I Consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all'Allegato al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre;

In particolare, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima Gara; in caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima Gara, in caso di violazione sono esclusi dalla Gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso I'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, come precisato al successivo paragrafo .

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla Gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla Gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.l. o Consorzio) al quale l'impresa stessa partecipa.

Inoltre, anche ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, non è ammessa, pena l'esclusione dalla procedura, la partecipazione in concorrenza alla presente procedura di imprese, anche in forma associata (R.T.I. o Consorzio):

- che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod.civ.;

- per le quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione sono ammessi a partecipare alla Gara solo nel caso in cui la situazione di controllo o la relazione non comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Per tale motivo nell'ambito dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale - mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000- i concorrenti dovranno attestare la sussistenza o meno delle situazioni e relazioni anzidette, e nel caso affermativo dovranno dimostrare (nei modi e nei termini compiutamente descritti alla lettera d) del punto 2, del paragrafo 4.1 a cui si fa rinvio) che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione pena esclusione della Gara di tutte le componenti dell’ R.T.I. così composto.

2.3. Requisiti necessari per la partecipazione

Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. e che soddisfino i seguenti requisiti minimi:

- essere iscritti per attività inerenti la presente fornitura nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 d.Lgs.163/2006 e s.m.i.;

- la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis della L.383/2001, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L.266/2002;

- che abbiano una comprovata solidità economica e finanziaria, consistente nel possesso dei seguenti requisiti (art.41 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.):

  - avere realizzato, cumulativamente nel triennio 2008-2010, un fatturato globale (iva inclusa ) per la fornitura e/o l’installazione di apparecchiature elettromedicali  in ambito nazionale e/o europeo, non inferiore all’importo previsto a base d’asta per ciascun singolo lotto al quale intendono partecipare e segnatamente :

Lotto 1: n.10 RNM Tradizionali 	 	€ 13.000.000 Iva inclusa

Lotto 2: n. 11 RNM Aperte 		 €14.520.000 Iva inclusa

Lotto 3: n. 13 Gamma Camera 		 € 3.250.000 Iva inclusa

Lotto 4: n. 1 TAC 128 slice		 €1.800.000 Iva inclusa

  - aver realizzato, cumulativamente nel triennio 2008-2010, un fatturato specifico (iva inclusa ) per la fornitura e/o l’installazione di apparecchiature della medesima tipologia richiesta nel lotto per il quale partecipano in ambito nazionale e/o europeo, non inferiore ai seguenti importi per ciascun singolo lotto al quale intendono partecipare e segnatamente

Lotto 1: n.10 RNM Tradizionali …………. € 10.000.000,00 Iva inclusa

Lotto 2: n. 11 RNM Aperte ……………… €12.000.000,00  Iva inclusa

Lotto 3: n. 13 Gamma Camera …………….€ 3.000.000,00  Iva inclusa

Lotto 4: n. 1 TAC 128 slice ………………..€1.500.000,00….Iva inclusa

In alternativa ai suindicati requisiti potrà essere presentata una polizza assicurativa o bancaria pari all’importo di fatturato globale e/o specifico richiesto.

N.B. Per le ATI, relativamente al fatturato globale, varrà il dato complessivo delle associate mentre, relativamente al fatturato specifico, varrà il dato complessivo delle associate purché la società indicata quale capogruppo possieda un fatturato specifico  attinente al periodo 2008/2009/2010 e riferibile come fatturato specifico nel settore oggetto della gara  e segnatamente la fornitura e/o l’installazione di apparecchiature della medesima tipologia richiesta nel lotto per il quale partecipano in ambito nazionale e/o europeo  pari ad almeno l’80% del valore complessivo risultante dalla moltiplicazione del numero dei lotti per cui partecipa l’RTI per il valore di fatturato specifico del singolo lotto e ogni singola associata un fatturato specifico pari al restante 20%. Le singole ditte concorrenti, consorzi o le Associazioni temporanee di imprese che non risulteranno in possesso del requisito minimo richiesto verranno dichiarate escluse dalla gara direttamente in fase di ammissione preliminare.

n.b. Sulle idonee referenze bancarie

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, le idonee referenze bancarie di cui al punto 3 del Bando di gara, pena l'esclusione dalla gara, devono essere presentate:

- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ciascuna delle imprese del raggruppamento,

- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) e di Consorzio costituito di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo,

- in caso di Consorzio costituendo di cui alla lettera e) dell’art.34 del D.Lgs. n. 163/2006, da ciascuna delle imprese consorziande.

- che abbiano una adeguata capacità tecnica e professionale, consistente nel possesso dei seguenti requisiti (art.42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):

- elenco comprovante le principali forniture di apparecchiature di radiologia ad alta tecnologia realizzate nel triennio 2008-2010, il cui valore complessivo soddisfi i vincoli di cui al punto precedente, con l'indicazione degli importi, dell'oggetto e breve descrizione della fornitura effettuata e dell’eventuale  servizio reso, delle date e dei destinatari dei servizi prestati;

n.b. Sull'elenco delle principali forniture di apparecchiature analoghe

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, possono concorrere a formulare I'elenco delle principali forniture analoghe tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi o consorziati o consorziandi che possano vantare (ed attestare) forniture (con qualsiasi tipo contrattuale: compravendita, leasing, noleggio, ecc.) di apparecchiature analoghe a quelle oggetto di gara.

2.4. Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art.49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta "A" la specifica documentazione prevista ex art.49, comma 2,del D.Lgs. n. 163/2006 e segnatamente:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

La mancanza di anche uno solo dei documenti su ( se non del medesimo gruppo) , comporterà l’esclusione dalla gara.

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento, non è ammesso  a pena di esclusione:

- ai sensi dell'art.49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena I'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- ai sensi del richiamato art.49, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- che il concorrente si avvalga di più imprese ausiliarie, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.

2.5. Partecipazione a più Lotti

Il soggetto che intenda partecipare a più Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

In caso di partecipazione a più Lotti, il plico d'offerta del concorrente deve essere unico e deve contenere un'unica Busta "A - Documenti", tante Buste "B - offerta Tecnica Lottox", tante buste "C - offerta economica Lotto xx" etc ,  quanti sono i Lotti cui si intende partecipare.

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più Lotti non risulti in possesso dei requisiti come sopra richiesti, verrà ammesso a partecipare unicamente al Lotto per il quale possiede i requisiti ed escluso dagli altri.

3. OFFERTA

3.1. Sopralluogo preventivo e ritiro planimetria locali

Ai fini della formulazione dell'offerta e sino a 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione della offerta medesima, ciascun operatore economico interessato potrà effettuare un sopralluogo preventivo presso i locali di ciascuna delle Aziende Sanitarie e, contemporaneamente, ritirare dal referente di ciascun Ufficio tecnico delle predette Aziende le Planimetrie relative ai locali dove installare le attrezzature. Si fa presente che sia il sopralluogo preventivo che il ritiro delle planimetrie relative sono a discrezione della ditta concorrente e dunque non obbligatorie ma in ogni caso al fine della fornitura di cui alla presente gara comunque ritenute effettuate.

Il concorrente potrà inviare a ciascuna Azienda Sanitaria la richiesta necessaria ai fini della convocazione al sopralluogo, anche a mezzo fax ai recapiti di cui all’elenco allegato.

Nella predetta richiesta dovranno essere indicate almeno le seguenti informazioni:

  - denominazione/ragione sociale dell'impresa richiedente;

  - nominativo dell'incaricato dall'impresa richiedente quale responsabile che effettuerà il sopralluogo preventivo;

  - nominativo delle persone che saranno presenti al sopralluogo; numero di fax presso cui inviare la convocazione al sopralluogo preventivo.

Data e luogo del sopralluogo verranno comunicati anche solo a mezzo fax da ciascuna Azienda Sanitaria, in risposta alla richiesta di sopralluogo.

Il sopralluogo preventivo sarà effettuato dall'impresa interessata alla data e negli orari stabiliti nella suddetta comunicazione dell'Azienda Sanitaria e, salvo causa di forza maggiore o giustificato motivo non dipendente dall'impresa interessata, non potrà essere spostato o rinviato. Il sopralluogo potrà essere effettuato una sola volta dalla medesima impresa interessata e potrà avere la durata richiesta dall'impresa stessa.

Con il sopralluogo l'impresa interessata ha modo di conoscere ogni circostanza o elemento che possa essere utile alla formulazione dell'offerta. In particolare, il concorrente potrà richiedere ulteriori informazioni relative alla compatibilità dei collegamenti informatici offerti con la rete locale ed ospedaliera già esistente e accertarsi dell'esistenza di una linea di continuità per l'alimentazione delle Apparecchiature.

L'attività di sopralluogo preventivo sarà svolto in presenza di un incaricato dell'Azienda.

Al termine dell'attività di sopralluogo preventivo effettuato dall'impresa interessata potrà essere richiesto il rilascio di apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo specificando i locali interessati alle singole Apparecchiature oggetto della presente gara.

Nell'esecuzione dei sopralluoghi, I'Azienda porrà in essere ogni azione necessaria per il rispetto dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica, ivi inclusi i principi di segretezza, di riservatezza e, tra gli altri, di parità di trattamento, anche con riferimento alle informazioni diffuse nel corso dei medesimi sopralluoghi. La conoscenza completa è ritenuta necessaria per una corretta valutazione della proposta anche sotto il profilo della proposta economica dell'offerente che pertanto si riterrà in ogni modo completa anche in caso di mancata effettuazione del sopralluogo.

3.2. Presentazione dell'offerta

Le  ditte concorrenti dovranno far pervenire  all’Ufficio Protocollo Generale della ARNAS Garibaldi all’indirizzo “Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di Alta specializzazione Garibaldi, Piazza S.M. di Gesù n. 5/7 -  95123 Catania”, a   mezzo  del  servizio  postale  statale,  corriere  privato o  a  mano,  entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 12 MAGGIO 2011 (termine perentorio con pena l’esclusione dalla gara), un plico sigillato con ceralacca ( o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dalla ditta a garantirne la sigillatura ) recante sul prospetto l’intestazione del mittente, l’indirizzo (cioè la denominazione o ragione sociale e telefax) e la dicitura “Gara centralizzata regionale per la realizzazione di un Accordo quadro per la fornitura ed installazione di Risonanze magnetiche e Gamma camere e n. 1 TAC 128 slice per le Aziende del S.S.R.”  e contenente, a pena di esclusione, tutta la documentazione indicata nel presente Disciplinare di gara e con le modalità ivi precisate.

In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.l. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi;

- del consorzio, in caso di consorzio costituito o di consorzio stabile.

Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni (cioè, la denominazione o ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate o raggruppande.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale statale, in tal caso solo attraverso raccomandata-espresso o posta celere, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, durante gli orari di servizio (dalle ore 8,30 alle 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 del Martedì e del Giovedì ), fino al termine perentorio sopra indicato.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ARNAS Garibaldi di Catania ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'Ufficio Protocollo dell’ARNAS Garibaldi . L’ ARNAS  Garibaldi non risponde degli eventuali errori o negligenze, nel recapito dei plichi, commessi dai corrieri privati incaricati della consegna

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo.

3.3. Contenuto del plico d'offerta

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura:

- in caso di partecipazione ad un solo Lotto:

- TRE DISTINTE BUSTE:

- busta “A – Documenti”

- busta “B – OFFERTA TECNICA”

- busta “C – OFFERTA ECONOMICA”

- in caso di partecipazione a più Lotti, il plico dovrà contenere sempre tre distinte buste:

- un'unica busta "A";

- un’unica busta "B" contenente n…buste “B”: una per ciascun Lotto per il quale viene presentata offerta (busta .B1 - Offerta Tecnica Lotto 1", busta "B2 - Offerta Tecnica Lotto 2" ecc:);

- un’unica busta “C” contenente n….buste "C": una per ciascun Lotto per il quale viene presentata offerta (busta "C1 - Offerta Economica Lotto 1", busta "C2 - Offerta Economica Lotto 2" ecc.);

Al fine dell'identificazione della provenienza delle buste queste ultime dovranno recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

In ogni caso, tutte le buste all'interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza delle buste, le stesse dovranno recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi;

- del consorzio, in caso di consorzio costituito o di consorzio stabile.

Le buste dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito indicati:

| BUSTA | DICITURA | CONTENUTO |
| --- | --- | --- |
| A | GARA PER LA FORNITURA DI RNM/GAMMA CAMERE/TAC Documenti | Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 4.1 |
| B1 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM /GAMMA CAMERE/TAC Offerta tecnica per il Lotto 1 | Documentazione d'offerta tecnica di cui al paragrafo 4.2 |
| B2 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM/ GAMMA CAMERE/TAC Offerta tecnica per il Lotto 2 | Documentazione d'offerta tecnica di cui al paragrafo 4.2 |
| B3 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM/GAMMA CAMERE/TAC Offerta tecnica per il Lotto 3 | Documentazione d'offerta tecnica di cui al paragrafo 4.2 |
| B4 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM/GAMMA CAMERE/TAC Offerta tecnica per il Lotto 4 | Documentazione d'offerta tecnica di cui al paragrafo 4.2 |
| C1 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM/GAMMA CAMERE/TAC Offerta economica per il lotto 1 | Documentazione d’offerta economica di cui al paragrafo n.3 |
| C2 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM /GAMMA CAMERE/TAC Offerta economica per il lotto 2 | Documentazione d’offerta economica di cui al paragrafo n.3 |
| C3 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM/GAMMA CAMERE/TAC Offerta economica per il lotto 3 | Documentazione d’offerta economica di cui al paragrafo n.3 |
| C4 | GARA PER LA FORNITURA DI RNM/GAMMA CAMERE/TAC Offerta economica per il lotto 4 | Documentazione d’offerta economica di cui al paragrafo n.3 |

4. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE

4.1 Documentazione Amministrativa - Busta “A”

La busta “A” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione (per la predisposizione delle dichiarazioni si raccomanda l’utilizzo dei modelli allegati al presente Disciplinare di gara):

1. Domanda di partecipazione alla gara,

(redatta secondo il fac-Simile Allegato 2 al presente Disciplinare), datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma, contenente la precisa indicazione della denominazione sociale e della sede legale del soggetto concorrente, nonché dell’indirizzo e del numero di fax al quale recapitare qualsiasi comunicazione relativa alla gara; la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti successivi devono essere corredate da copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

2. Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000:

2.1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, (redatta secondo il fac simile Allegato 3 al presente disciplinare) attestante:

a) Di essere il titolare o il legale rappresentante del soggetto concorrente e di essere, quindi, munito dei poteri di firma;

b) Che il soggetto concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, per attività inerenti l’oggetto della gara, precisando il registro presso cui è iscritto, la denominazione o la ragione sociale, l’oggetto sociale e le generalità complete del titolare e/o del/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente;

(eventualmente, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative: b.1) che il soggetto concorrente in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro prefettizio al n. _____________ ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al n. ___________; i concorrenti degli altri stati dell’Unione Europea non residenti in Italia dovranno attestare l’iscrizione in uno stato dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI b del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato dovranno attestare che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;

c) Che il soggetto concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

d) Di non aver rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, ovvero (dichiarazione alternativa) di trovarsi in una situazione di controllo di cui al medesimo articolo con la società concorrente ______________ (indicare la denominazione della società) e di aver formulato autonomamente l’offerta producendo per tale ragione, all’interno della Busta A, in una separata busta chiusa identificata con la dizione “Busta di giustificazione di situazione di controllo”, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

e) Di non partecipare alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un consorzio, ovvero di non partecipare a più R.T.I. o consorzi;

f) (solo per i consorziati che concorrono alla gara nell’ambito di un consorzio di cui al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art. 36, comma 5 e all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

g) che alla presente gara partecipa in qualità di soggetto singolo o quale componente di RTI/Consorzio costituito o costituendo (specificando in caso di RTI se in qualità di capogruppo o mandante).

h) Di partecipare per i Lotti________________________________________________;

i) Di avere realizzato, cumulativamente nel triennio 2008-2010, un fatturato globale (iva inclusa ) per la fornitura e/o l’installazione di apparecchiature elettromedicali  in ambito nazionale e/o europeo ( completare il lotto di interesse ) ,:

Lotto 1: __________________________

Lotto 2: __________________________

Lotto 3:___________________________

Lotto 4: ___________________________

e quindi non inferiore all’importo previsto a base d’asta per ciascun singolo lotto al quale si intende partecipare

j) Di avere realizzato, cumulativamente nel triennio 2008-2010, il seguente fatturato specifico (iva inclusa ) per la fornitura e/o l’installazione di apparecchiature della medesima tipologia richiesta nel lotto per il quale si partecipa in ambito nazionale e/o europeo (completare il lotto di interesse ):

Lotto 1: n.10 RNM Tradizionali …………. € ________________________ Iva inclusa

Lotto 2: n. 11 RNM Aperte ………………… €_________________________Iva inclusa

Lotto 3: n. 13 Gamma Camera …………….€ ________________________Iva inclusa

Lotto 4: n. 1 TAC 128 slice …………………..€________________________Iva inclusa

e quindi non inferiore all’importo previsto a base d’asta per ciascun singolo lotto al quale si intende partecipare ;

k) Di presentare , in alternativa ai requisiti richiesti alle superiori lettere i) e j), una polizza assicurativa o bancaria pari al singolo importo di fatturato globale e/o specifico richiesto.

l) l'elenco delle principali forniture di apparecchiature analoghe a quelle oggetto della gara realizzate dall'Impresa nel triennio 2008-2010, il cui fatturato complessivo nel triennio soddisfa i vincoli di cui al punto 3 del bando di gara, con l'indicazione degli importi, dell'oggetto, delle date e dei destinatari dei servizi prestati ;

m) di essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 per i processi di realizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature biomedicali;

n) ) (in caso di avvalimento) che con riferimento ai requisiti__________________(economici e/o tecnici di cui al punto 3 del bando di gara), la società concorrente si avvale dell'impresa ausiliaria_____________________e che a tal fine allega alla presente dichiarazione, la documentazione richiesta dal paragrafo  “Avvalimento” del Disciplinare di gara.

o) Di aver preso conoscenza, di accettare e di osservare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni indicate nei documenti di gara e relativi alla fornitura in oggetto;

p) Di accettare che qualsiasi comunicazione ufficiale attinente la presente gara venga trasmessa unicamente al seguente numero di fax ____________________o al seguente indirizzo di posta elettronica ___________________;

q) Di avere la capacità organizzativa  di consegnare , impiantare , collaudare e fatturare tutte le apparecchiature indicate come << in sostituzione >> ( ricomprese nel lotto per cui si partecipa ) entro il 31.12.2011 ;

r) Di avere la capacità organizzativa  di consegnare , impiantare , collaudare e fatturare , ad avvenuta consegna dei locali da parte delle Aziende Sanitarie interessate , una percentuale massima del ___________________% delle apparecchiature indicate come << di nuova acquisizione >> (ricomprese nel lotto per cui si partecipa ) entro il 31.12.2011 ;

s) di avere effettuato i sopralluoghi di cui al paragrafo 3.1 del presente disciplinare e comunque di essere a conoscenza che con la mera partecipazione alla presente gara si riterranno gli stessi come in ogni modo effettuati ;

2.2) dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, (redatta secondo il fac simile Allegato 4 al presente Disciplinare), con la quale attesti:

a. Che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati esplicitamente alla lettera b del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non sussiste alcuna causa di esclusione prevista dalle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,mbis, mter, mquater del comma 1 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e che, richiamando il contenuto della Direttiva dell’Assessorato regionale della Sanità prot. n. 1410 del 9.02.2009, integrata successivamente con nota n. 1495 dell’11.02.2009, non ricorrono le fattispecie incriminatrici di seguito riportate:

- che nei propri confronti e di tutti i soggetti indicati esplicitamente alla lettera b del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non sussiste alcuna causa di esclusione prevista dalle lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,mbis,mter,mquater  del comma 1 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i  e che, richiamando il contenuto della Direttiva dell’Assessorato regionale della Sanità prot. n. 1410  del 9.02.2009 integrata successivamente con nota n. 1495 dell’11.02.2009, non ricorrono le fattispecie incriminatrici di seguito riportate:

- tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152

-   delitti indicati nell’art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575

-  delitti previsti  dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

-  delitti previsti dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438

-   delitti previsti nel Libro II, titolo II,  capo I e capo II del codice penale

-  delitti previsti nel Libro II, titolo VI,  capo I e capo II del codice penale

- delitti previsti nel Libro II, titolo VII, capo III del codice penale

- delitti previsti nel  Libro II, titolo VIII,  capo I e capo II del codice penale

- delitti previsti dal titolo II capo I del D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000.

(Si rammenta l’obbligo di indicare le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione).

- che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (nominativamente elencati e con le relative generalità) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Si rammenta che in entrambi i casi occorre tener conto anche delle eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione);

- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i.  (eliminare la situazione che non ricorre):

    - non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili, in quanto occupa meno di quindici dipendenti; ovvero

    - non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99 per il collocamento dei disabili, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni a decorrere dal 18 gennaio 2000; ovvero

    - è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili secondo la legge n. 68/99 e, comunque, attesta di aver ottemperato in ragione di quanto prescritto dall’articolo 17 della legge stessa;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle disposizioni normative previste dal comma 1 dell’art. 2 della Legge Regionale 15/2008 come modificata dall’art. 28 della Legge Regionale n. 6/2009,  indicando un numero di conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto.

- di impegnarsi a comunicare ed accettare la conseguente risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3) Dichiarazione, ai sensi dell’art.8 del Programma quadro “Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana” , (parimenti redatta secondo il fac simile Allegato 4 al presente Disciplinare) di: Impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc).

4) La ditta concorrente inoltre dovrà presentare a pena di esclusione una Garanzia, nella misura del 2% (duepercento) dell’ importo previsto per ogni singolo Lotto cui si partecipa, sotto forma di cauzione o di fideiussione da costituirsi in uno dei modi previsti dalla Legge 10-6-1982, n. 348 e cioè:

· mediante fideiussione bancaria o mediante fideiussione assicurativa rilasciata da Azienda all’uopo autorizzata.

La cauzione provvisoria dovrà essere, pena l’esclusione, di importo pari a:

Lotto 1: € 230.000,00

Lotto 2: € 253.000,00

Lotto 3: € 57.000,00

Lotto 4: € 29.000,00

La polizza a garanzia dovrà:

a) avere validità  almeno sino al 30.09.2011;

b) contenere l’impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata necessaria nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del C.C.;

d) prevedere l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

e) essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

f) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 (scadenza dell’obbligazione principale) comma 2 del codice civile.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare, alla polizza fideiussoria, copia della certificazione posseduta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e, pertanto, nei  confronti di quest’ultimo sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nei confronti dei restanti concorrenti non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

5) Le imprese partecipanti devono allegare all’offerta, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento del contributo, da versare all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n.266 e con le modalità previste dalla Deliberazione del 3 novembre 2010  (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – entra in vigore dal 1° gennaio 2011).

L’importo da versare per ogni singolo lotto e il codice identificativo CIG sono i seguenti:

Lotto 1: € 200,00 CIG 1435974B38

Lotto 2 € 200,00 CIG 1436689942

Lotto 3: € 140,00 CIG 143701022A

Lotto 4: € 140,00 CIG 14372128DA

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire, previa iscrizione on-line al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (http://www.avcp.it/), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, con le seguenti modalità:

a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Servizio riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare, a pena di esclusione, all’offerta copia stampata della e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione;

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it/  è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. a pena di esclusione.

In caso di partecipazione a più lotti il contributo è dovuto per ciascun singolo Lotto per cui si presenta offerta. In tal caso dovrà, pertanto, essere comprovato il pagamento del contributo relativo a ciascun singolo Lotto cui si riferisce l’offerta.

6)  DUVRI debitamente compilato e sottoscritto. In particolare la ditta concorrente dovrà compilare il documento per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), predisposto dall’Azienda ospedaliera ai sensi della legge 3/08/2007 n. 123,  dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e della Determinazione del 05/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte di propria spettanza e controfirmato in ogni sua pagina dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante o, comunque da persona abilitata ad impegnare la Ditta stessa. Tale documento potrà successivamente essere aggiornato dalla stessa Azienda ospedaliera , anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità organizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell’Azienda ospedaliera.

4.2 Offerta tecnica - Busta “B”

Nella busta “B” il concorrente dovrà inserire la dichiarazione di offerta tecnica per il lotto (indicare il numero di lotto cui si riferisce l’offerta tecnica)  , in plico sigillato e recante la scritta “OFFERTA TECNICA”. Dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- modelli di questionario di cui all’allegato n.6 del presente disciplinare, che dovranno contenere tutte le informazioni richieste ed assicurare la Garanzia “full risk” su tutti i componenti forniti per anni uno.

- La predetta offerta tecnica deve essere:

- in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;

- firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta nell’ultima pagina da legale rappresentante dell’Offerente;

Dovrà essere data dettagliata dimostrazione delle capacità del fornitore di assicurare adeguata assistenza tecnica con descrizione dell’organizzazione regionale del servizio comprensivo di telediagnosi, tele manutenzione e tempi di intervento.

Dovrà essere dettagliata in apposito documento tecnico la configurazione proposta.

Le ditte concorrenti dovranno visionare i locali destinati e i sistemi di stampa nelle UU.OO ai fini della predisposizione di un layout di istallazione con indicazione delle le dotazioni minime in ottemperanza alle norme di buona preparazione (NBP) adeguato per l’installazione “chiavi in mano” dell’apparecchiatura da installare rispetto al contesto della U.O. Il layout sarà soggetto a verifica ed approvazione dei Responsabili della Sicurezza sia Medico che Fisico e dalle autorità di Vigilanza preposte secondo le norme vigenti. Il progetto deve essere conforme ai requisiti minimi richiesti dal Decreto Assessorato alla Sanità 17/6/02 e al D.M. 2/08/09 e ss.mm.ii. Le ditte si dovranno altresì impegnare ad effettuare le eventuali variazioni ritenute necessarie dai suddetti organi.

4.3 Offerta economica- Busta “C”

Nella busta “C” il concorrente dovrà inserire la dichiarazione di offerta economica per il lotto (indicare il numero di lotto cui si riferisce l’offerta economica) del presente Disciplinare di gara e il listino accessori.

OFFERTA ECONOMICA- L’offerta economica , redatta su carta legale ( con bollo) in lingua italiana, con l’indicazione dei dati espressi in cifre ed in lettere e debitamente sottoscritta, deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca od altro mezzo idoneo, tale da escludere ogni possibilità di manomissione e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale, oltre ad essa, non devono essere inseriti altri documenti; sulla ceralacca deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della concorrente.

Le offerte si intendono comprensive di ogni onere dovuto dall’impresa in connessione con l’esecuzione del contratto, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l’imballaggio, il trasporto e l’installazione fino al luogo indicato nella consegna e devono comprendere:

1) Indicazione della percentuale di sconto unica sull’importo complessivo per la fornitura ed installazione dell’apparecchiatura, comprendente anche la eventuale parte di lavori prevista nel Lotto per il quale si concorre al netto dell’IVA;

2) Indicazione della percentuale di sconto unica sul prezzo posto a base d’asta per i canoni di manutenzione “full risk” e di assistenza tecnica per 4 anni, dopo un anno di garanzia.

3) Solo per il Lotto 3 indicazione dei prodotti SPET TC a catalogo con indicazione della percentuale di incremento del costo ( rapportato alla singola gamma Camera offerta ) necessari per l’eventuale acquisto da parte dell’ARNAS Civico di Palermo e/o Garibaldi di Catania .NB: Tale possibilità di variante in SPET TC sarà possibile esclusivamente con la ditta risultata prima nella graduatoria di merito del Lotto 3 .

LISTINO ACCESSORI- La Ditta concorrente dovrà allegare il listino relativo agli accessori e alle opzioni hardware e software non ricompresi nella configurazione offerta con i relativi prezzi. La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare sui prezzi indicati in tale listino il medesimo sconto offerto per le apparecchiature in configurazione di base offerta. Detto sconto percentuale dovrà rimanere fisso per un periodo di almeno cinque anni dalla data del verbale di collaudo. Tale sconto dovrà essere mantenuto, per il periodo di cui sopra, anche per l’eventuale acquisto di estensioni ed aggiornamenti hardware e software che venissero in futuro  commercializzati per il sistema offerto dalla Ditta aggiudicataria. I prezzi indicati nel listino accessori non concorre all’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo ai fini dell’aggiudicazione. In ogni caso non sarà necessario possedere alla data della presentazione dell’offerta tutte le diverse opzioni  prevedibili o richiedibili successivamente ed in corso d’opera.

N.B.:

Si rileva  che il valore del costo dei lavori propedeutici all’istallazione e la percentuale di incidenza sul prezzo di vendita nonché i valori di extracosto indicati in offerta non formeranno in alcun modo oggetto di conteggio e di valutazione nell’attribuzione dei punteggi di prezzo e di qualità, al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Infine, poiché L’ARNAS Garibaldi di Catania e l’ARNAS Civico di Palermo si riservano di non procedere all’acquisto delle Gamma camere aggiudicate in gara e di sostituirle fino alla concorrenza del loro valore massimo con una Apparecchiatura SPECT CT, le Ditte dovranno indicare in sede di offerta economica la percentuale di incremento sul prezzo della Gamma camera offerta. A tal fine le Ditte dovranno indicare le diverse tipologie presenti in catalogo con indicazione dei rispettivi incrementi percentuali di prezzo sul costo della Gamma camera offerto.

Tale previsione è da intendersi come opzione non oggetto di valutazione .

4.4 Giustificazioni Prezzi –Busta “D”

Qualora ritenuto opportuno la ditta concorrente potrà presentare una busta denominata “D” in cui inserire inserire le giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Tali giustificazioni possono riguardare a titolo esemplificativo gli elementi previsti dall'art.87, comma 2 del D.Lgs n.163/06;

Le giustificazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante  della società , con firma leggibile e per esteso , apposta preferibilmente sul timbro, ovvero sulla dicitura che individua il titolare dell’ impresa o il legale rappresentante della società.

La ditta concorrente potrà fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta, con riferimento a marchi, brevetti, know-how, che costituiscono segreti tecnici o commerciali e pertanto coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n.163/06,

Tali giustificazioni potranno essere eventualmente prese in considerazione dall'Azienda dopo l'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art.86 co.2 e 5 D.Lgs n.163/06.

L'Azienda si riserva di valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa e prima di procedere alla verifica , ai sensi degli artt.-87 e 88 del D.Lgs n.163/2006, esamina le cause di giustificazioni presentate a corredo dell'offerta.

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Salvo diversa comunicazione, la gara sarà esperita il giorno    12 MAGGIO 2011   alle ore 10,00 presso la Sala Gare del Settore Provveditorato della Azienda Ospedaliera Garibaldi, - Piazza S.M. di Gesù n. 5/7 -  95123 Catania.

Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue:

il giorno fissato per l’apertura dei plichi, il Seggio di Gara presieduto dal Responsabile del Procedimento procederà in seduta pubblica:

a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine di scadenza;

b) all’apertura di tutti i plichi pervenuti entro il termine previsto per la gara ed alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A”, “B”, “C” e “D” (NB: ad apertura del plico principale lo stesso e tutta la documentazione contenuta – in quanto effettivamente visionabile rispetto alle previsioni della seduta di riferimento – verrà numerata con la medesima cifra attribuita al plico generale nonché controfirmata, su ogni foglio, da almeno un componente del seggio di gara);

c) all’apertura di tutte le buste “A” ed alla verifica e numerazione del contenuto delle stesse, nonché all’esame della documentazione contenuta nelle buste “A” ed alla stesura dell’elenco dei concorrenti ammessi. La mancanza, la difformità, l’incompletezza dei documenti o la carenza dei requisiti richiesti comporteranno l’esclusione del concorrente. Esclusivamente per le dichiarazioni presentate dal concorrente secondo le indicazioni di cui al superiore paragrafo 4.1, ai punti 2.1 e 2.2 potranno essere richiesti chiarimenti o completamenti, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

d) al sorteggio di un numero di concorrenti, non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati con le modalità sopra indicate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e nel presente Disciplinare. In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione:

- per il requisito di cui al punto 3 lettera a) del Bando di gara: n. 2 Idonee dichiarazioni bancarie;

- per il requisito di cui al punto 3 lettera b) del Bando di gara, relativamente all’elenco delle forniture realizzate nel triennio 2008-2010: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti, con indicazione dell’oggetto, degli importi e delle date che risultino pari o superiori al valore soglia indicato nel presente disciplinare ;

Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine di dieci lavorativi dalla data della richiesta ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella documentazione presentata, in sede di gara si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed all’escussione della relativa cauzione provvisoria, nonché alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.6 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

Alla sospensione della gara, si provvede, da parte del Responsabile del Procedimento alla trasmissione di tutta la documentazione sia tecnica che economica all'apposita Commissione Giudicatrice, che sarà nominata dall’organo competente successivamente alla data di svolgimento della seduta di ammissione preliminare ,  incaricata di valutare sia la documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse che la documentazione economica. Pertanto la Commissione giudicatrice valuterà tutta l’offerta, compresa la eventuale successiva valutazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art.86 c.2 del D.Lgs.n.163/06. Si ritiene di dovere precisare come le Commissioni Giudicatrici che procederanno alla valutazione dei prodotti posti in gara saranno due , una per i Lotti 1,2 e 3 ed una per il Lotto 4 . La seduta di attribuzione dell’elemento prezzo per verrà svolta interamente e per tutti i Lotti posti in gara dalla Commissione nominata per i Lotti 1, 2 e 3 .

Le valutazioni della commissione sulla documentazione tecnica risulteranno da apposito verbale.

Successivamente si procederà in seduta pubblica, di cui ne verrà data comunicazione via fax ai concorrenti, all'apertura delle offerte economiche. In apertura di tale seduta saranno resi noti le valutazioni in ordine alla verifica della documentazione presentata dalle ditte sorteggiate ed i risultati delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice, quindi, si procederà all'apertura del PLICO C) - "Offerta economica", alla comparazione delle stesse ed all'aggiudicazione provvisoria della fornitura alla ditta che abbia ottenuto il punteggio più alto dalla sommatoria dei punti prezzo – qualità.

Esaurito l’iter relativo alle valutazioni, il Presidente della Commissione giudicatrice, trasmette i relativi verbali al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza.

L'Azienda sarà vincolata soltanto dopo I'approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

6 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

6.1 Criterio di aggiudicazione

Ciascun singolo lotto della presente procedura sarà aggiudicato con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 D.Lgs. 163/2006  calcolata sulla base dei seguenti punteggi da assegnare sulla scorta dei pesi e sotto-pesi come di seguito specificati:

ELEMENTO QUALITA’: ……………………..max 60 punti

ELEMENTO PREZZO: ………………………..max 40 punti

Per un totale di punti 100.

Ai sensi dell’art.55 del D.Lgs:n.163/06, si procederà all’aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta, purchè valida ed idonea.

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta. I valori risultanti saranno arrotondati al centesimo di euro.

6.2 – Attribuzione dei punteggi

Per quanto attiene alla determinazione ed attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione della qualità e del prezzo si stabilisce quanto segue:

A) QUALITÀ (punteggio tecnico)

Caratteristiche e composizione delle attrezzature fino ad un massimo di 60 punti su 100 ripartiti secondo i raggruppamenti tecnico funzionali previsti nel Capitolato tecnico. Ogni lotto prevede una serie di caratteristiche minime e di composizione del sistema, che, se presenti nelle offerte tecniche di gara, fanno superare la soglia della conformità tecnica.  Quindi si passerà da parte dell’apposita Commissione giudicatrice, alla valutazione ed attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto, per ciascun singolo lotto nel Capitolato tecnico.

Nelle tabelle/Griglie  a corredo dei vari Lotti nel Capitolato tecnico vengono elencate le caratteristiche e le sotto-caratteristiche tecnico-funzionali, che caratterizzano i singoli raggruppamenti e per le quali si prevede l’associazione di un coefficiente di peso, variabile da 1 a 10 che tiene conto del peso del singolo parametro sull’intero raggruppamento. Inoltre vengono specificati i criteri di attribuzione dei pesi e dei pesi in punti.

I dati necessari alla valutazione dei raggruppamenti verranno estratti dai questionari tecnici allegati, che ogni ditta offerente dovrà obbligatoriamente compilare in ogni sua parte, nonché da dettagliata relazione tecnica esplicativa delle singole voci che dovrà essere allegata e da depliants illustrativi.

Tutta la documentazione che le Ditte riterranno necessario allegare deve essere comunque tradotta in lingua italiana.

L’analisi delle caratteristiche appartenenti a ciascun raggruppamento, elencate nelle predette tabelle, integrate dalle specifiche informazioni presenti nella dettagliata relazione tecnica di accompagnamento, porterà alla determinazione del punteggio del raggruppamento stesso.

B) PREZZO (punteggio economico)

Il punteggio assegnato all’offerta economica sarà di 40 punti su 100 così distinti:

PUNTI 30/100

Offerta percentuale (%) di sconto unica sul prezzo posto a base d’asta per l’attrezzatura e lavori connessi

In sede di gara , al fine della attribuzione del punteggio all’elemento, si procederà operando sui valori indicati in Euro al netto dell’Iva e  dello sconto praticato e del 3% non soggetto a ribasso .

PUNTI 10/100

Offerta percentuale (%) di sconto unica sul prezzo posto a base d’asta per la manutenzione annuale e per un periodo di 4 anni post-garanzia , In sede di gara , al fine della attribuzione del punteggio all’elemento , si procederà operando sui valori indicati in Euro al netto dell’Iva e dello sconto praticato.

TOTALE 40/100

Le basi d’asta sono comprensive degli oneri per la sicurezza che ammontano al 3% della fornitura iva esclusa e non sono soggetti a ribasso . Pertanto i valori/importi da offrire devono essere espressi e, comunque, si intenderanno comprensivi di detti oneri per la sicurezza. In questa fase, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza inerenti all’apparecchiatura in oggetto. Il massimo punteggio sarà attribuito, rispettivamente, alle due percentuali di sconto più alte. Il resto del punteggio sarà attribuito proporzionalmente con le stesse modalità. Pertanto le offerte economiche successive saranno valutate applicando, in maniera proporzionalmente inversa, la formula di seguito indicata:

X = (Pi x C )/Po

ove

X = punteggio attribuito al concorrente iesimo

Pi = prezzo più basso

C = punteggio max di attribuzione

Po= prezzo offerto

Ciascun singolo lotto sarà aggiudicato alla ditta che,sommati i punteggi ad essa attribuiti (punteggio tecnico/qualitativo + punteggio economico) avranno ottenuto il punteggio globalmente più alto.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio massimo

Offerta tecnica (PT) 60

Offerta economica (PE) 40

Totale (PTOT) 100

L’Azienda appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, verificherà la congruità del prezzo offerto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, riservandosi la facoltà,per giustificato motivo, di non procedere all’aggiudicazione del lotto.

6.3 Aggiudicazione

Il Presidente della Commissione giudicatrice, concluse le operazioni di gara, si pronuncerà in merito all'aggiudicazione provvisoria.

L’aggiudicazione provvisoria di ciascun singolo Lotto è soggetta all’approvazione da parte del Direttore Generale dell’ARNAS Garibaldi nei termini e secondo le modalità di cui agli artt.11 e 12 del D.Lgs. n.163/2006. In seguito all’approvazione della deliberazione del Direttore Generale l'aggiudicazione, divenuta definitiva, verrà comunicata a tutti i concorrenti (Comunicazione di aggiudicazione definitiva) e acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione delle procedure post aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'esito della gara sarà comunicato, anche solo a mezzo fax, a tutti i concorrenti, secondo quanto previsto all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 (Comunicazione di efficacia dell’'aggiudicazione definitiva), nonché a tutte le Aziende del S.S.R. destinatarie delle attrezzature predette e all’Assessorato competente.

In considerazione dei tempi  di rendicontazione della spesa da parte della Regione Siciliana si potrà procedere alla adozione della delibera di aggiudicazione trascorsi 7 giorni dall’espletamento della seduta di aggiudicazione provvisoria .

N.B. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di:

- espletare la gara e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, come di non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;

- non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.

In tali casi, nulla sarà dovuto, a titolo alcuno, ai concorrenti.

  - Opposizioni e rilievi in sede di gara

In corso di espletamento delle sedute di gara di ammissione preliminare o di aggiudicazione provvisoria non potranno essere inseriti a verbale eventuali rilievi formulati dai rappresentanti delle ditte concorrenti presenti.

Eventuali contestazioni sulle decisioni assunte dal Presidente del seggio di gara o sulle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice dovranno essere formulate per iscritto ed indirizzate al Direttore Generale della AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI  Catania   entro 7 giorni dalla data della relativa seduta.

La formulazione  di contestazioni di natura formale o prettamente tecnica, in sede di espletamento delle sedute di ammissione preliminare o di aggiudicazione provvisoria, non potranno comportare la sospensione della stessa.

Nel caso in cui il Direttore Generale (nel caso di rilievi di natura formale) o la Commissione giudicatrice  (nel caso di rilievi di natura tecnica) accertino, su istanza della ditta e sulla base della normativa vigente, degli atti ufficiali e/o della documentazione prodotta dalle ditte in sede di gara, la fondatezza delle contestazioni formulate, si potrà procedere a eventuale riammissione della ditta.

Se tali contestazioni fossero state formulate ad ammissione preliminare effettuata o ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, si procederà d’ufficio, all’eventuale riformulazione della relativa graduatoria di gara senza necessità di procedere alla riconvocazione di seduta suppletiva di gara.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

7.1 Modalità di acquisizione del disciplinare di gara e allegati

Il Disciplinare di gara e allegati sono visionabili presso il Settore Provveditorato della Azienda Ospedaliera Garibaldi, stanza n. 56 – Dott.ssa Digrazia 095/7594896, Dott.ssa Gianguzzo 095/7594868, tutti i giorni feriali (escluso Sabato) dalle ore 9,00  sino  alle ore 13,30 ovvero sulla pagina “Bandi di gara e Capitolati d’appalto” del sito web: www.ao-garibaldi.ct.it .

Copia ufficiale, in versione informatica, dell’intera documentazione di gara potrà essere prelevata, gratuitamente, dalla pagina web “Bandi di gara e Capitolati d’appalto” del profilo committente dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi, www.ao-garibaldi.ct.it.

Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.

E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.

Le ditte che intendessero ottenere, nonostante la possibilità di prelevare online i documenti di gara, copia cartacea ufficiale della documentazione di gara dovranno versare al Sig. Economo della Azienda Ospedaliera Garibaldi,   una  somma  pari a   € 10,00 (Euro dieci//00) per  le spese  generali  di rilascio.

Le ditte che intendessero  ottenerne  l'invio  per  posta, dovranno  far  pervenire presso questa  Azienda,  fino  a  10  giorni prima della seduta  di  gara,  apposita istanza corredata da copia del versamento sul conto C.C.P. n. 128959 intestato all’Azienda Ospedaliera Garibaldi, - P.zza S.M. di Gesù n. 5/7 - 95123 Catania, indicando la causale, per un importo complessivo  di  € 16,00 (Euro Sedici//00)  (comprensivo delle  spese  invio  a  mezzo raccomandata semplice senza A.R.).  Non si procederà ad  invio di capitolati a mezzo fax o e-mail.

7.2 Chiarimenti , rettifiche,  informazioni complementari  e termine ultimo ufficiale .

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando, alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel bando di gara o nel Capitolato speciale d’appalto previsto per concorrere alla gara, la relativa comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di specifico avviso sulla GUCE. La avvenuta pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla GUCE, prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara. Copia integrale dell’avviso di rettifica verrà pubblicato sul sito www.ao-garibaldi.ct.it .

Nel caso in cui venissero richiesti  e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione del bando, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti circa le modalità per concorrere alla presente gara  si procederà a pubblicarne copia sul sito www.ao-garibaldi.ct.it al fine di darne conoscenza anche alle ulteriori ditte potenzialmente concorrenti. La avvenuta pubblicazione sul sito, prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara. Analogamente si procederà nel caso di chiarimenti ritenuti utili dal Settore Provveditorato anche in assenza di formale comunicazione da parte di ditte potenzialmente interessate a concorrere alla gara.

Le eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax/e-mail, rispettivamente al numero 095/7594908 o all'indirizzo di posta elettronica provveditorato@ao-garibaldi.ct.it  e dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti dalla data di presentazione delle offerte.

Si definisce quale termine utile ufficiale, ai sensi dell’art. 71  comma 2 del D.Lgs 163/06,  quello eccedente i  10 giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione delle offerte . Nel caso richiesta di chiarimenti o informazioni supplementari  presentata non in termine utile verrà trasmesso alla ditta, via telefax , solo un modulo comunicante la impossibilità di fornire il chiarimento richiesto per mancato rispetto del termine utile previsto.

Soggetto abilitato a fornire chiarimenti ufficiali : RUP Dott. Salvatore Torrisi Direttore del Settore Provveditorato ed Economato della Azienda Ospedaliera Garibaldi .

Le comunicazioni di integrazione documentali ovvero di esclusione dalla gara o quant’altro di ufficiale potranno essere effettuate, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail ufficiale indicato dalla ditta nella autodichiarazione presentata.

7.3 Ulteriori regole e vincoli

Saranno ritenute nulle e comunque non valide:

a) Le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la loro presentazione;

b) Le offerte espresse in modo indeterminato o quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, o senza comunicazione di somme;

c) Le offerte per persone da nominare;

d) Le offerte condizionate o comunque sottoposte a condizioni non previste o non conformi alle prescrizioni contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;

e) Le offerte nelle quali il prezzo di offerta non sia stato indicato in cifre ed in lettere o nelle quali la correzione del prezzo sia stata effettuata in modo difforme rispetto a quanto percentualmente indicato;

f) Le offerte formulate per telegramma;

g) Le offerte non corredate da documenti, dépliants, campionature o quant’altro espressamente richiesto;

h) Le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente o da altra persona legittimata ad impegnare la concorrente;

i) Le offerte di apparecchiature e dispositivi che non possiedono i requisiti minimi stabiliti del Capitolato Tecnico e/o nello schema di Contratto.

l) Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, verrà presa in considerazione quella più vantaggiosa per l’Azienda Sanitaria, a meno che questa non sia stata espressamente revocata o sostituita con altra inviata successivamente.

m) In caso di contrasto fra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere sarà preso in considerazione quello più vantaggioso per l’Azienda.

n) In caso di contrasto tra le clausole del bando e quelle del capitolato avranno prevalenza le disposizioni del bando di gara;

o) In caso di contrasto tra copia cartacea e copia informatica della documentazione di gara, avrà prevalenza la documentazione cartacea;

Rimane inteso che:

- Le modalità per concorrere alla gara saranno unicamente quelle risultanti dalla documentazione ufficiale di gara. Gli uffici/reparti della Azienda Ospedaliera Garibaldi potranno fornire, per le vie brevi e se richiesto, solo semplici chiarimenti sulle diverse previsioni. A sostegno, dunque, della eventuale inosservanza, da parte del concorrente, delle prescrizioni di capitolato non potranno essere addotte , in nessun caso ,  indicazioni verbali dei competenti uffici/reparti.

- L’Amministrazione si riserva di disporre in autotutela, con  provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità la riapertura dei termini di gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro plico;

- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;

- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine suindicato o che risulti pervenuto in maniera difforme a quanto precedentemente indicato, o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura in oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca od altro mezzo idoneo ad impedirne la manomissione e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;

- sarà esclusa dalla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata con ceralacca od altro mezzo idoneo ad impedirne la manomissione;

- l’Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. L’aggiudicazione, subito impegnativa per la ditta affidataria, acquista piena efficacia per l’ARNAS Garibaldi  solo dopo l’approvazione, con apposita deliberazione, e la conseguente esecutività dell’atto.

La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’aggiudicazione.

L’aggiudicataria non può opporre alcuna eccezione in merito o far valere alcuna pretesa di indennizzo od altro venendo a costituire tutto ciò una espressa condizione cui la partecipazione alla gara resta subordinata.

8. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE

8.1 Documentazione e verifiche per la stipula del contratto

Dopo l’aggiudicazione definitiva, la/e Impresa/e aggiudicataria/e sarà/anno invitate a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pena decadenza dell’aggiudicazione stessa:

- tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti manifestati nelle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi e per gli effetti dell’art.48 del D.Lgs.n.163/06;

- il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’art.2 del D.Lgs.n.210/02, come modificato dalla legge di conversione n.266/02;

- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’art.9 c.1 DPR 3/06/98 n.252, emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi;

- la cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/06, pari al 10% dell’importo contrattuale, in uno dei modi previsti dalla Legge 10-6-1982, n. 348 e cioè:

· mediante versamento in contanti, vaglia cambiario, assegno circolare etc.;

· mediante fideiussione bancaria;

· mediante fideiussione assicurativa rilasciata da Azienda all’uopo autorizzata.

La costituzione della cauzione mediante polizza fideiussoria non darà luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

- pagamento delle spese a totale carico della ditta aggiudicataria e segnatamente:

- spese notarili : le spese relative alla partecipazione al seggio di gara del Notaio e di registrazione atti verranno suddivise, proporzionalmente, tra le diverse ditte aggiudicatarie;

Ove nel termine suddetto la/e Impresa/e non abbia/no ottemperato a quanto richiesto, si procederà con atto motivato, all’annullamento dell’aggiudicazione, provvedendo ad aggiudicare la fornitura alla concorrente che segue nella graduatoria ed alla quale l’Amministrazione avrà comunicato l’esito della stessa. Inoltre questa ARNAS Garibaldi  avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento del deposito cauzionale provvisorio, con ampia riserva di promuovere tutti gli atti necessari per il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare dal comportamento omissivo dell’aggiudicataria.

L’efficacia del contratto è comunque subordinata alla produzione di tutta la documentazione di cui sopra.

Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda Ospedaliera accerti che la ditta aggiudicataria ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di immediata decadenza dalla aggiudicazione.

Il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione, comporterà la segnalazione del reato alla competente Autorità giudiziaria e all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici  per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D. Lgs. n. 163/06, quest’ultima disporrà, altresì, la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

NB: Termine dilatorio per la stipulazione del contratto: ai sensi dell’art.11 c.9 del D.Lgs. n.53 del 20 marzo 2010 è consentita la stipulazione d’urgenza del contratto, considerato che,”….la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti  comunitari”.

8.2 Responsabilità e coperture assicurative

Con la stipula del Contratto e per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del Contratto è richiesta una adeguata copertura assicurativa a garanzia della copertura dei seguenti rischi:

1) responsabilità verso terzi, copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il Fornitore ed il prodotto fornito possano arrecare alle Aziende Sanitarie, ai dipendenti e collaboratori di queste nonché ai terzi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Tale copertura  assicurativa deve, altresì, tenere indenne le Aziende Sanitarie da:

- tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori nonché per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. '163/2006;

- danni alle opere ed agli impianti esistenti;

- danni e perdite da incendio riguardante le opere, le attrezzature, i materiali, i componenti edili e le apparecchiature degli impianti tecnologici a piè d'opera ed in opera esistenti nei siti interessati alle prestazioni contrattuali.

2) Oltre alla copertura di cui sopra, il concorrente aggiudicatario dovrà possedere una copertura assicurativa (da consegnare in copia ai fini della stipula del Contratto) relativa al furto e incendio delle Apparecchiature fornite, nonché la copertura full-risk, tanto per i rischi di danni a persone e cose, sia di ciascuna Azienda Sanitaria sia di terzi, derivanti dai predetti eventi, quanto per la copertura dei danni che possono essere causati accidentalmente dal personale dell'Azienda Sanitaria (o da terzi) nell'ordinario esercizio delle proprie attività, alle Apparecchiature medesime.

Resta ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

8.3 Modalità di consegna e collaudo

1. La responsabilità dell’esecuzione dei contratti sarà affidata ai soggetti (“Direttori dell’esecuzione del contratto”), individuati dalle singole Aziende Sanitarie interessate alla fornitura, che saranno individuati successivamente all’aggiudicazione dell'appalto specifico con gli ordini di consegna.

2. La fornitura e l’installazione deve avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla data di emissione dell'ordine relativo salvo diverso termine convenuto con il Direttore dell’esecuzione del contratto.

3. La consegna delle apparecchiature prima di essere ricevuta dalla/e U.O. destinatarie dovrà prevedere salvo diverso accordo, la preventiva comunicazione da inviare almeno tre giorni prima via FAX o per telefono ai numeri che verranno comunicati, finalizzata anche a concordare le modalità di collaudo, che dovrà essere tempestivamente effettuato presso la sede di destinazione indicata nell'ordine.

4. Su richiesta dell’utilizzatore, la ditta dovrà effettuare, senza alcuna spesa aggiuntiva, il collaudo funzionale direttamente in reparto, comprensivo del corso di formazione per gli utilizzatori.

5. Per esito positivo del collaudo delle attrezzature, e la conseguente liquidazione della fattura, saranno considerati necessari i seguenti documenti e/o verifiche:

a. Esito positivo delle verifiche di sicurezza

b. Esito positivo del collaudo funzionale controfirmato dagli utilizzatori sui moduli interni dell’Azienda Ospedaliera/ASP, completo di copia del verbale di collaudo effettuato dalla ditta nei casi in cui il collaudo sia stato effettuato in collaborazione con i tecnici della ditta stessa su richiesta degli utilizzatori, anch'esso controfirmato da questi ultimi.

6. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze, anche se tolti dal loro imballaggio originario, dovranno essere ritirati e sostituiti entro congruo termine di tempo, a totale carico del fornitore.

7. Durante il trasporto delle cose e fino al momento dell'eventuale consegna e installazione, il venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da parte dell'Azienda acquirente, ad eccezione delle perdite e danni di cui questa ultima sia responsabile.

8.4 Garanzia full risk

1. Per la durata di mesi 12, a far data dall'esito positivo del collaudo, il Fornitore garantisce I'Azienda Sanitaria acquirente contro i vizi e i difetti che dovessero verificarsi.

2. ln tale periodo la Ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte quelle prove, riparazioni e sostituzioni di parti difettose nonché tutte le verifiche e manutenzioni preventive periodiche previste per le apparecchiature in questione nei manuali d'uso e/o service e tutte le prestazioni conseguenti per ripristinare la funzionalità senza che nulla sia dovuto per parti di ricambio, mano d'opera, spese di viaggio ed ogni altro onere. La ditta sarà tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione preventiva periodica, durante tutto il periodo di garanzia, anche senza specifica richiesta da parte dell'Azienda sanitaria acquirente.

8.5 Accettazione della fornitura

Il protocollo delle prove di accettazione della fornitura prevede che venga raccolto il materiale così come descritto più nel dettaglio di seguito. Per quanto riguarda in particolare le apparecchiature tale materiale andrà a costituire il "File di accettazione" delle apparecchiature e servirà come riferimento durante tutta la vita della fornitura stessa presso l’Azienda.

Le apparecchiature offerte dovranno essere dotate di fantocci, relativo software e tutto quanto necessario per l’esecuzione delle misure durante i test di accettazione e di costanza.

La fornitura dovrà essere completa di tutte le voci relative a lavori , attrezzature, arredi e accessori posti a carico della Ditta aggiudicataria come già descritti nel paragrafo 1.5 necessari per predisporre una installazione a regola d’arte finalizzata al perfetto funzionamento del dispositivo offerto .

Le ditte dovranno altresì, certificare la esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte e la rispondenza degli stessi alle vigenti leggi in materia impiantistica e sanitaria. Le superiori previsioni, devono considerarsi come requisiti minimi, ferma restando l’autonomia della Ditta di proporre soluzioni progettuali migliorative.

Inoltre le ditte concorrenti in caso di aggiudicazione dovranno:

_ organizzare un corso d’istruzione per il personale clinico e tecnico addetto all’utilizzo per almeno tre settimane specificandone modalità e durata;

_ fornire, su richiesta dell’Amministrazione, ai tecnici delle apparecchiature biomediche addetti alla manutenzione operanti all’interno dell’ospedale, tutto il supporto necessario per l’espletamento dell’attività manutentiva sull’apparecchiatura fornita;

_ fornire, al momento del collaudo, tutta la documentazione tecnica comprendente sia i manuali operativi in italiano che quelli di servizio (manuali tecnici) contenenti gli schemi elettrici, elettronici, meccanici comprensivi delle part list ed il listino prezzi delle principali parti di ricambio. Inoltre dovrà essere consegnato l’hardware ed il software necessari per la diagnostica e la taratura dell’apparecchiatura;

_ garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l’aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia.

La fornitura dovrà prevedere, a richiesta dell’Azienda Sanitaria interessata, la rimozione e l’allontanamento e lo smaltimento (nei modi previsti dalla normativa di riferimento) di eventuali attrezzature (radiologiche, impiantistiche o di rifinitura) presenti negli ambienti in cui verrà installata l’apparecchiatura e non più necessarie e recuperabili.

8.6 Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento della fornitura dell’attrezzatura avverrà entro 30 gg. dalla data di effettivo accreditamento presso l’Istituto Cassiere dell’Azienda Sanitaria che ha emesso l’Ordinativo di Fornitura, secondo le modalità di pagamento che la Ditta avrà cura di comunicare.

2. Le fatture prive del numero d’ordine dell’Azienda Sanitaria interessata saranno respinte.

3. Qualora si verificasse difformità tra ordine e fattura per la quale si dovesse chiedere nota di credito, saranno interrotti i termini di pagamento: la fattura sarà liquidata solo a ricezione della nota di credito, non riconoscendo nel frattempo alcun interesse di mora per mancato pagamento.

4. L’Azienda Sanitaria interessata si riterrà autorizzata ad emettere nota di debito in caso di accertamento di differenza dei prezzi pattuiti.

9. INADEMPIENZE, PENALITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA

9.1 Inadempienze

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda ospedaliera contesta mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo deliberante dell’Azienda sanitaria.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda ospedaliera ritiene di disattenderle.

9.2 Penalità

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute, da applicarsi agli appalti specifici.

L’ammontare della penale varia a seconda della gravità dell’inadempienza accertata. Costituisce causa specifica per l’applicazione della penale, la mancata fornitura o il ritardo nella consegna rispetto ai tempi di consegna previsti sul contratto. In tal caso, verrà applicata una penalità determinata nella misura dello 0,5 % del valore di aggiudicazione dei beni stessi, per ogni giorno solare di ritardo oltre la data contrattuale di consegna/installazione.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, e/o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.

Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza in garanzia o post- garanzia (se è stato stipulato il relativo contratto), oltre i tempi di intervento previsti in offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari a 0,05% del valore della specifica fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

Ove il Fornitore ritardi oltre i tempi di ripristino previsti per il singolo intervento manutentivo, o comunque il fermo macchina previsto in offerta si protragga oltre il tempo massimo previsto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,05% come sopra determinato per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ove il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, si applicherà la penale dello 0,5% sull'importo di fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta, inoltre, impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso la Ditta aggiudicataria per i danni subiti. Qualora le deficienze oggetto delle sopracitate penalità si ripetessero in numero maggiore di 6 (sei ) nell’arco di un trimestre, l’Azienda avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di contestazioni e per tutto il periodo di risoluzione delle stesse, è fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria creare rallentamenti artificiosi nello svolgimento del servizio o sospendere l’attività.

Durante tutto il periodo di fornitura, la Ditta dovrà garantire il funzionamento dell’attrezzatura offerta e il rispetto degli standard qualitativi e produttivi indicati in sede di offerta.

Con cadenza semestrale la Ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire tutti i controlli necessari, rilasciando idonea documentazione al responsabile del Reparto.

Qualora vengano riscontrati malfunzionamenti o deviazioni dagli standard indicati, la Ditta dovrà procedere immediatamente al ripristino delle condizioni operative entro 2 giorni lavorativi.

Qualora trascorso tale termine, la Ditta non sia in grado di rispettare gli standard qualitativi indicati, la Amministrazione, potrà applicare una penale giornaliera pari ad € 500,00, oltre al risarcimento dei danni e dei maggiori oneri provocati dal perdurare di detta situazione.

Se anche dopo 15 giorni da tale termine la ditta non sarà in grado di aver risolto ogni problematica tecnico-qualitativa, la Amministrazione si riserverà la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione prestata.

Tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria e verrà immediatamente disposto il congelamento delle fatture in sospeso ed il relativo pagamento, fino all’ avvenuto pagamento delle somme dovute.

9.3 Clausola risolutiva espressa ex art.1456 C.C.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall’organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:

a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all’articolo che precede, almeno numero due penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;

f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

g) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;

h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;

i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

j) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;

k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda.

l) in tutti i casi in cui la Ditta aggiudicataria esegua le transazioni inerenti il presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A;

m) in tutti i casi  la stazione appaltante o l’Azienda ospedaliera parte contrattuale verifichi che la Ditta aggiudicataria non abbia inserito nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, a pena di nullità assoluta, l’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 9.4);

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b), c), l) ed m) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda sanitaria dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente.

Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

9.4 Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità

La ditta aggiudicataria dovrà riportare nelle fatture relative alle singole forniture il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza su richiesta della stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 s.m.i. e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante (Azienda sanitaria destinataria della fornitura) e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

10. DIRITTO D’ACCESSO, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

10.1 Riconoscimento del diritto di accesso

L’Azienda Ospedaliera, in applicazione delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e di cui  all’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

- 2 Forma per l‘esercizio del diritto di accesso

Il diritto di accesso per gli atti relativi alla gara in oggetto può essere esercitato in modo informale ( per la sola visione ) e formale per l’acquisizione .

  - Ufficio competente

La domanda , in caso di accesso informale , potrà essere rivolta al medesimo Ufficio che ha istruito la gara.

- La domanda, in caso di accesso formale, per l’esercizio del diritto di accesso deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

- Azienda Ospedaliera Garibaldi - Settore Provveditorato -P.zza S. Maria di Gesù n. 5 – 95123 CATANIA Tel 095.7594896-4868   telefax 7594908.

  - Costi dell’accesso

L’esame visivo dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate subordinatamente al pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura, ai sensi della D.G.R. 22/02/1993 n: 20-23028:

- 0,13 per ogni facciata per formato UNIA4

- 0,13 per ogni facciata per formato UNIA3

  - Pagamento spese di riproduzione

Gli importi di cui al precedente art. 43 devono essere rimborsati all’Azienda Ospedaliera Garibaldi alternativamente mediante:

- versamento diretto al Sig.Economo dell’Azienda Ospedaliera

- versamento sul conto C.C.P. n.128959 intestato all’Azienda Ospedaliera Garibaldi  Piazza S. Maria di Gesù  n. 5 – 95123 Catania.

  - Rifiuto dell’accesso

Sono esclusi dall’esercizio del diritto di accesso, i documenti allegati alle domande di partecipazione e alle offerte economiche, consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla pubblica amministrazione o da soggetti privati ed ogni altro documento comprovante qualità morali o professionali attinenti alle persone ovvero atto a fornire informazioni a carattere commerciale o finanziario sulle imprese partecipanti.

11  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.

12 -  ADEMPIMENTI  ANTIMAFIA

Ad avvenuta comunicazione di aggiudicazione le ditte aggiudicatarie dovranno provvedere DIRETTAMENTE , al fine dell’acquisizione di apposita informazione antimafia secondo le disposizioni di cui al comma 6 del medesimo art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ad inoltrare apposita richiesta – alla Prefettura competente per territorio , per la trasmissione diretta alla Azienda Ospedaliera Garibaldi della informazione antimafia richiesta dal concorrente.

Se dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dell’esame della documentazione richiesta risulti che la Ditta aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite, non sia in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto e si procederà a nuova aggiudicazione.

In tal caso saranno addebitati alla Ditta aggiudicataria tutti gli oneri economici che questa Azienda dovesse sopportare.

13 - CONDIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare e negli altri documenti di gara, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n.163/2006 e nel Codice Civile. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della Magistratura. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il foro di Catania .(art.8 lett.b c.1 del D.Lgs. n.53 del 20/3/2010). E’ esclusa la competenza arbitrale.

Allegati

Sono parte integrante del presente Disciplinare di Gara i seguenti allegati:

- Allegato n. 1 Capitolato Tecnico (distinto in:  all. 1.1 RNM trad.; 1.2 RNM Aperta, 1.3 Gamma camera, 1.4 Tac 128 slice)

- Allegato n. 2 Fac Simile domanda di partecipazione

- Allegato n. 3 Fac Simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al paragrafo 4.1 punto 2.1

- Allegato n. 4 Fac Simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al paragrafo 4.1 punto 2.2 e punto 3

- Allegato n. 5 DUVRI

- Allegato n. 6 Questionario tecnico ( distinto in:  all. 6.1 RNM trad.; 6.2 RNM Aperta, 6.3 Gamma camera, 6.4 Tac 128 slice)

- Allegato n. 7 Griglia di valutazione( distinto in:  all. 7.1 RNM trad.; 7.2 RNM Aperta, 7.3 Gamma camera, 7.4 Tac 128 slice)

- Allegato n. 8 Elenco referenti aziendali per sopralluoghi e ritiro planimetrie

- Allegato n. 9 Piano acquisti PO FESR 2007/2013

IL RUP 								IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Torrisi 							Dott. Angelo Pellicanò

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Artt. 336, 338, 353,378, 379, 416, 416 bis, 424, 435, 513 bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610,611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635,636, 637, 638, 640 bis, 648 bis, 648 ter del codice penale

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura, e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

Dei delitti contro l’incolumità pubblica

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Dei delitti contro la fede pubblica

Della falsità in atti

Dei delitti contro l’economia pubblica,l’industria ed il commercio

Dei delitti contro l’economia pubblica

Dei delitti contro l’industria ed il commercio

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205